**会议纪要**

**时间：**2020年04月02日（周四）下午15：30—17：00

**地点：**各自家庭

**出席：**薛日升，马亚召，宋炎迪，卓仕林，李明宇

**记录：**卓仕林

**议题：**关于公寓管理系统的设计说明书的编写和功能模块建立

**会议纪要**：

**一、实施进展**

**1简单任务分配：**

**1.1设计说明书的编写**

全组先定设计说明书模板，涉及各自任务部分，每个人各自照着模板写，最后由1~2个人整合成一个设计说明书。

**1.2系统功能模块的建立**

大体采用老师的功能模块建立，其中应用管理中的子系统管理建立五个子系统

应用管理：

子系统：入住管理、物品管理、水电管理、维修管理、收费管理

**1.3数据库设计及实现**

先按照各自选择的子系统管理模块建立各自数据库，存在问题在另行讨论和解决

**2、实施组织单元：**

**2.1任务实施**

2.1.1宋炎迪：完成设计说明书的前言、可行性分析、需求分析三个部分的编写。

2.1.2薛日升：完成水电管理、收费管理模块，并完成相关数据库建立

2.1.3马亚召：完成物品管理模块，并完成相关数据库建立

2.1.4卓仕林：完成入住管理模块，并完成相关数据库建立

2.1.5李明宇：完成维修管理模块，并完成相关数据库建立

**二、存在问题及改进优化建议**

**1、**由于没有编写设计说明书的经验，刚开始无从下手。

**建议：** 经过讨论，先参考他人设计说明书模板，有了大体方向后，着手分析和制定编写任务。

**三、会议任务Check表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务** | **责任人** | **时间** | **备注** |
| 1 | 各成员完成分配好的任务 | 各成员 | 清明期间 |  |